Statusbericht KW18 - TextureSync
Sehr geehrter Herr Nikolaropoulos,
hier der Statusbericht der vergangenen Woche TextureSync.
Vergangene Arbeitswoche
Server
- Lukas Fürderer hat das Persistence Module implementiert.
- Robin Willmann erstellte das Grundgerüst des kompletten Servers.
- Das Netzwerkprotrokoll wurde im Server implementiert.
Client
Jannik Seiler und Hendrik Schutter erstellten das Grundgerüst des Clients.
Feindesign - UI-Elemente
Jannik Seiler erstellte das Dokument. Hendrik Schutter ergänzte.
Review alle Design Dokumente auf Grundlage der Rückmeldung vom 01.05.
- Beispiele zur Suche
- After-Date zur Suche hinzugefügt
- Client checkt Query explizit
- Suchergrbnis bei leerem Query ergänzt
- Fehlermeldungen im Pflichtenheft ergänzt
- Doppelte Bestätigung beim Löschen im Pflichtenheft beschrieben
- Import im Pflichtenheft beschrieben
- Mehrfachaktionen gelöscht
Planung
In der Planung des Projektes wurden die erledigten Aufgaben aktualisiert.
Nächste Arbeitswoche
- Feindesign fertigstellen (UI Elemente)
- Milestone End of Design
- Suche auf dem Server implementieren
- MainView des Clients implementieren
Aktuelle Informationen über das Projekt
- Website mit aktuellem Projektplan: https://planner.mosad.xyz/TextureSync.html
- Repository mit Code und Dokumenten: https://git.mosad.xyz/localhorst/TextureSync
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gern bei uns melden.
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik Schutter und Team TextureSync