Charter
TextureSync

Version	0.9
Datum	22.03.19
Projektmitglieder	Hendrik Schutter, / Lukas Fürderer, / Robin Willmann, / Jannik Seiler

Allgemeines
Projekt	TextureSync
Kunden	3D-Designer, Artist, Kleine Studios
Problem	Texturen im 3D-Design sind oft unstrukturiert abgespeichert und es wird viel Zeit benötigt diese zu durchsuchen.
Ziel	Texturen sollen Zentral gespeichert werden und gut durchsuchbar gemacht werden.
Kriterien
Wichtigste Funktionen	Texturen anzeigen und verwalten / Eine Preview beim durchsuchen / Ein Tag-System, um Texturen zu zuordnen / Filter für Metadaten und Tags / Synchronisation mit Zentralem Server.
Akzeptanzkriterien	Das Durchsuchen darf nicht länger als 1 Sekunde bei 1000 Texturen dauern
Vorgehensweise
Phasen	Nach V-Modell
Treffen	Ca. Wöchentlich im Team, / Mindestens am Ende mit Kunden.
Prioritäten	Limitation Zeit / Optimieren Inhalt / Akzeptieren Kosten
Deadline	Abgabe: 21. Juni 2019
Risiken
Projekt	Unzureichende Aufwandsschätzungen / Wahl verwendeter Technologien
Produkt	Dateiverlust / Metadaten werden Vertauscht / Ausfall / Verlust von Daten durch nicht-funktionierende Synchronisation / „single point of failure“ durch Server-Architektur
Klassifizierung
Größe	Klein
Prioritäten	Wichtig für Kunde
(Produkt-)Risiko	Klein
Profitabilität	Minimal
Technologie-Ebene	Mittel, Reif
Erfahrung	Nein, jedoch Teilerfahrung in einzelnen Aspekten

Einschränkungen
Verwendung nur einer halb eines Firmennetzwerkes ( ≥ 100 Mbit/s, Latenz < 100ms)
Authentifizierung der Nutzer daher überflüssig.
Es werden nur < 5000 Texturen verwaltet.